Cuide do Pet

PRD Revisado - MVP de Custo Quase Zero

Versão de trabalho para desenvolvimento local

| Objetivo | Manter o produto principal e ajustar apenas a estratégia técnica para viabilizar um MVP local com custo quase zero. |
| --- | --- |
| Estratégia inicial | Frontend, backend e banco rodando localmente; deploy adiado para fase posterior. |
| IA | MiniMax API no lugar da OpenAI API. |
| Escopo desta revisão | Este documento reescreve somente as seções que precisam mudar. O restante do PRD original permanece válido. |

Baseado no PRD atual do projeto e ajustado para execução local, baixo custo e escopo inicial mais enxuto.

# 1. Resumo da revisão

O produto permanece o mesmo: uma plataforma para tutores registrarem rotina, saúde, gastos e histórico dos pets em um único lugar. A mudança desta revisão é estratégica: a primeira fase do MVP passa a priorizar execução local, baixo custo e validação rápida, sem depender de deploy nem de serviços pagos logo no início.

# 2. O que permanece igual

- Problema central: informações importantes dos pets ficam dispersas e difíceis de acompanhar.

- Objetivo do produto: centralizar rotina, histórico, gastos e registros úteis em uma experiência única.

- Público-alvo: tutores de um ou mais pets que querem organizar cuidados e histórico.

- Valor principal do produto: registro inteligente, memória útil para consultas e apoio à rotina.

# 3. Ajustes de arquitetura inicial

A arquitetura do produto continua baseada em Next.js, NestJS, PostgreSQL e Prisma. O ajuste está no modo de adoção para a fase inicial do MVP.

| Camada | Antes | Agora (MVP custo quase zero) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript com deploy inicial em Vercel. | Next.js + TypeScript rodando localmente no desenvolvimento. Deploy adiado. |
| Backend | NestJS com deploy inicial em Railway ou Render. | NestJS rodando localmente no desenvolvimento. Deploy adiado. |
| Banco | PostgreSQL hospedado cedo no fluxo de execução. | PostgreSQL local durante a validação inicial do MVP. |
| ORM | Prisma. | Prisma, mantido como camada de dados do backend. |
| IA | OpenAI API. | MiniMax API, com uso restrito às intents centrais do MVP. |
| Storage | Storage dedicado para imagens e documentos. | Adiado na primeira fase. Anexos e documentos saem do núcleo inicial. |

# 4. Escopo do MVP inicial executável

Para viabilizar o MVP com custo praticamente zero e reduzir risco de execução, a primeira entrega técnica deve ser menor do que o escopo amplo do PRD original.

| Entra na primeira entrega | Fica para fase posterior |
| --- | --- |
| • Healthcheck do backend. | • Upload de documentos e storage dedicado. |
| • Cadastro de pet. | • Resumo veterinário completo. |
| • Criação manual de evento. | • Cronograma de medicação. |
| • Registro manual de gasto. | • Lembretes automáticos. |
| • Intent CREATE_EVENT. | • Dashboard refinado. |
| • Intent REGISTER_EXPENSE. | • Anexos e leitura de documentos por IA. |
| • Banco local funcionando com Prisma. | • Analytics de consumo mais elaborados. |
| • Fluxo básico frontend -> backend -> banco. |  |

# 5. Intents prioritárias da IA nesta fase

A IA continua importante no produto, mas o uso inicial será restrito às intents que provam valor com menor custo e menor complexidade.

- CREATE_EVENT - transformar uma observação simples em evento estruturado.

- REGISTER_EXPENSE - registrar uma compra com dados básicos e cálculo derivado quando aplicável.

Intents como ASK_HISTORY_QUESTION, GENERATE_VET_SUMMARY e fluxos mais complexos permanecem previstas no produto, mas não entram na primeira entrega técnica.

# 6. Estratégia de implantação

A fase inicial do MVP será inteiramente local. O objetivo é validar a vertical principal, reduzir custo e acelerar o aprendizado técnico. O deploy só deve entrar depois que o fluxo mínimo estiver funcionando de ponta a ponta.

Decisão operacional: primeiro validar localmente; depois avaliar deploy, storage e ampliação de escopo.

# 7. Fases sugeridas

| Fase | Entregas |
| --- | --- |
| Fase 1 - Base local | Estrutura do projeto, frontend local, backend local, PostgreSQL local, Prisma e healthcheck. |
| Fase 2 - Núcleo funcional | Cadastro de pet, evento manual e gasto manual funcionando de ponta a ponta. |
| Fase 3 - IA mínima útil | CREATE_EVENT e REGISTER_EXPENSE com MiniMax e contrato estruturado. |
| Fase 4 - Expansão controlada | Resumo, medicação, lembretes, documentos e deploy, somente após a vertical mínima ficar estável. |

# 8. Texto substituto para as seções do PRD

Use o texto abaixo para atualizar apenas as partes que mudam no PRD original.

8.1 Arquitetura técnica inicial

A arquitetura do produto permanece baseada em Next.js + TypeScript no frontend, NestJS no backend, PostgreSQL como banco de dados e Prisma como ORM. Na fase inicial do MVP, toda a execução será local para manter o custo praticamente zero. O frontend rodará localmente em desenvolvimento, o backend rodará localmente em desenvolvimento e o PostgreSQL será mantido localmente durante a validação inicial. O deploy fica adiado para uma fase posterior, após a vertical mínima do MVP estar estável.

8.2 Provedor de IA

A camada de IA do MVP inicial utilizará MiniMax API no lugar da OpenAI API. A IA será usada somente nas intents centrais da primeira entrega: CREATE_EVENT e REGISTER_EXPENSE. O backend continua responsável por validar dados críticos, recalcular campos derivados e executar ações a partir do contrato estruturado de interpretação.

8.3 Escopo técnico da primeira entrega

A primeira entrega técnica do MVP terá escopo reduzido para acelerar validação e reduzir risco. Ela inclui: healthcheck do backend, cadastro de pet, criação manual de evento, registro manual de gasto, banco local com Prisma, intent CREATE_EVENT e intent REGISTER_EXPENSE. Itens como upload de documentos, storage dedicado, resumo veterinário completo, cronogramas de medicação, lembretes automáticos e dashboard refinado ficam para fases posteriores.

8.4 Estratégia de implantação

A estratégia inicial do produto será local-first. O objetivo é validar o fluxo mínimo de ponta a ponta com custo quase zero antes de introduzir deploy, storage dedicado e expansão do escopo. Após a validação da vertical principal, o projeto pode evoluir para ambiente hospedado e ampliar funcionalidades previstas no roadmap.

# 9. Observação final

Este documento não substitui a visão do produto. Ele ajusta apenas a estratégia técnica e a ordem de execução para tornar o MVP viável para desenvolvimento inicial com custo praticamente zero.